## Slide 1
AIビジネス推進室
AI-OCR 開発状況報告
株式会社プリマジェスト
AIビジネス推進室
綿貫 直志

## Slide 2
AI-OCR開発に至る経緯（再掲）
【中期経営計画】
AI,RPA研究開発加速
全社重要事業戦略へ
【2018/上期】
AIB設立を見据えて、SW開発部を設立、メンバー選定を実施
【2018/下期】
AIB設立、どんなAIソリューションを開発提供するかを決定、AI-OCR PoCを開始
【2018/Q3】
AI業務アプリ(製造業向けAIツール)開発企画およびプロトタイプ開発開始
【現状】
PoCの域を超え、事業投入(製品化)ができる可能性が高い。完成度が向上するにつれ、コスト削減効果が大きい。
2018年、年初
2018年5月
SW開発部設立
2018年7月
AIB 設立
2018年7月 PoC開始
【現在】2018/Q4
2018年 Q1
2018年 Q2
2018年 Q3
2018年 Q4
2018年6月 設計製造ソリューション展へ出展
₋AI 文書自動分類
₋AI 図面表分類
₋AI 図面用粗抽出
2018年7月～
AI-OCR 内製開発開始
2018年10月～
AI業務アプリケーション(製造業向けAIツール)企画およびプロトタイプ開発開始
BRMS
(IRM)
保管・検索
Image
Focus Ⅱ
判断の自動化
OCR基盤
準定型/AI-OCR
2018年、その他、企画開発および提案

## Slide 3
12月中にPｊ
組織編制確立
Phase1
評価会議
Phase2
準備開始
Project
スタート
Project
中間報告会
定例Mtg
On/Offライン
Phase1評価会議：Phase1研究開発の結果報告および評価を行い、Phase2方針協議を行う。期待通りの結果が得られていれば、Phase2の準備開始
Feed
Back
Feed
Back
Feed
Back
Feed
Back
■2019年1月現在の開発状況
・テキストライン抽出、精度向上：60％（※手書き氏名泣き別れ解消、複数行を1行ずつ切り出し）
・罫線検出、レイアウト解析：40%（※ルールに替わる帳票認識アルゴリズムの開発）
・文字認識（OCR）機能：10%（※手書き数字から開発開始）
AI-OCR開発、現在の開発状況
定例Mtg
On/Offライン
定例Mtg
On/Offライン
定例Mtg
On/Offライン
2019/1/22
32,000件
+96,000件
+32,000件
Total: 208,000件

## Slide 4
PM: Rin Sato
テクニカルリード
Peal Neculoiu.
AIエンジニア
AIビジネス
推進室
AIビジネス
推進室メンバー
島谷
AIソリューション開発課
綿貫
大島
福沢
Vietnam
(Cloud-9-Sol)
・共同研究
・開発委託
[Vietnam パートナー候補企業]
共同研究開発、あるいは、
開発部分をオフショア開発委託
谷内
AI-OCR開発組織体制（役割分担）
[開発役割（PGI）]
テキストライン抽出
-矩形認識2値化
-Bounding Box設置
罫線検出
-罫線検出
-レイアウト解析
[開発役割（Incubit）]
文字認識（OCR機能）
-手書き数値認識（2019/1月～3月）
-文字認識（活字，手書き）

## Slide 5
参考資料（画像認識：採用したアルゴリズム）
x
出展：
アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク研究室サイト、
「Vision – Patturn Recognition and Image Processing –」
■採用アルゴリズム：U-net
Convolutional Neural Network for
Biomedical Image Segmentation.
[ U-net CNN ]

## Slide 6
AI-OCR開発 デモ
デ モ をご覧ください。

## Slide 7
AI-OCR（内製）開発、現状および2019年方針
【OCR機能開発開始】
手書き数字認識を、
Deep Lerning技術を採用し、
開発を開始する
【OCR機能開発1次評価】
手書き数字認識機能の開発評価
※4月以降の開発方針検討
【OCR機能開発継続】
手書き文字認識を、
Deep Lerning技術を採用し、
開発を開始する（予定）
【OCR機能開発2次評価】
手書き文字認識機能の開発評価
※10月以降の開発方針検討
2019年1月
2019年4月
2018年7月
2019年10月
2019年 Q1
2019年 Q2
2019年 Q3
2019年 Q4
①SMTB 実証実験開始
②認識フィールド取出しロジック設計＆開発開始(予定)
AI-OCRシステム構成設計＆開発開始(予定)
テキストライン抽出→EduLab（認識）
ルールを採用することも
併せて検討する
2019年 AI-OCR（内製）開発方針
1. OCR機能開発
Deep Learningアルゴリズムを採用（LSTMによる推定認識）
2. 認識フィールド取出しロジック設計＆開発
現行ルールに替わるプログラムロジック設計開発
（※現行ルールを採用することも併せて検討する）
3. AI-OCRエコシステム設計＆開発
Polaris拡張ICRサービスへ統合する
ための設計＆開発（予定）

## Slide 8
End of File..

## Slide 9
Appendix: CNNアルゴリズム
x１
x2
w11 (1)
w11(2)
Y1_
h2
h1
h3
Y2_
y1
y2
推定値
正常値
データ
誤差(E)
誤差(E)
Ex.. CNNの具体的な利用ケースを考えると、例えば、IV20(故障検知対象 H/W)の新品時に得られる各種センサーデータを正常値データ(教師データ)として、何年か使用後のIV20(H/W)から得られる経年劣化データと比較し、その誤差を逆伝搬することにより、CNNを訓練(学習)させる。結果的に、IV20(H/W)の状態変化を知ることができる。つまり故障時期の予測に用いることができる。
誤差を最小化するパラメータを与える
ために、重みやバイアスの更新を行う、
これを機械学習では、
「学習する」と定義している。
誤差をどのように表現するかは、
-評価関数
-損失関数
などの概念があり、これらの関数としては、二乗誤差の総和や、クロスエントロピーがある。また、重みを更新するための手法として、
-勾配降下法 (Gradient Descent)
-誤差逆伝搬法 (Backpropagation)
などがあります。
基本 CNN 概要図（全体設計[3層CNN]）
入力層
[x1,x2…]
中間層
(隠れ層)
[h1,h2…]
活性化関数の入力(hn)
[入力値とweightの総和]
入力値の総和から誤差を計算するための
活性化関数にはsigmoid(f(x))関数を利用する
出力層
[y1,y2…]
推定値算出
誤差逆伝搬

## Slide 10
Appendix: CNNアルゴリズム
x１
x2
h
0 w1x1 + w2x2 + θ ≦ 0
1 w1x1 + w2x2 + θ > 0
y =
w1
w2
ニューロン
ノード（節）
信号を出力する
＝発火(fire)
＝電流が流れる
θ
→ 0
→ 1
→ 0
→ 1
→ 0
→ 1
単純な単層パーセプトロンを取り出して考えると、ニューラルネットワークのノード入出力は、入力値[x1,x2..]に重み[w1,w2..]を掛け、さらにバイアス[θ]を加えた入力値の総和を次のノード[h]に入力して、活性化関数を使って出力信号[0 - 1]に変換している。
この単層パーセプトロンを多層化し、出力信号を取り出すための活性化関数を工夫することにより、比較対象となるセンサーデータの正常値と、正常ではないデータの誤差を取り出し、故障検知や、対象H/Wを正常に動作させるための、何らかの補正値を計算することが可能となる（？）
この場合の活性化関数は、sigmoid関数や、恒等関数などが考えられるが、sigmoid関数の場合は、以下のような関係が成り立つ。
より、 となる
誤差関数（活性化関数）の採用
バイアス（θ）

## Slide 11
Appendix: CNNアルゴリズム
x１
(0.6)
x2
(-0.4)
h
input w1x1 + w2x2 + θ →(入力値の総和)
output sigmoid(input)
Input = 0.6 * 0.2 + (-0.4) * 0.8 +(-0.2)
= 0.12 + (-0.32) + (-0.2)
= -0.4
w1: 0.2
w2: 0.8
X1,2 = [0.6, -0.4]
W1,2 = [0.2, 0.8]
Bias[θ(theta)] = -0.2
活性化関数=sigmoid関数
[θ] : -0.2
θ(1)
out
in
output =
誤差関数（活性化関数）の採用 [入力層→中間層]
バイアス（θ）

## Slide 12
Appendix: CNNアルゴリズム
x１
(0.6)
x2
(-0.4)
h
w1: 0.2
w2: 0.8
バイアス[Θ] : -0.2
θ(1)
out
in
活性化関数： sigmoid 関数の採用、sigmoid 関数とは？
sigmoid関数は、ニューラルネットワークでの、入力に対する応答を
表現する関数として用いられます。ニューラルネットワークでは、
活性化関数に非線形関数を用いる必要があります。sigmoid 関数は、
非線形関数です。左図の関数グラフが示す通り、xの値が大きくなれば
なるほど、値が1に近づき、値が小さくなればなるほど、0に近づいて
いきます。ニューラルネットワークの学習においては、sigmoid 関数の
微分が利用でき、入力値に対する微分がとても容易に行えます。
つまり、勾配降下法などで必要な入力値の近似に対する傾きを求めるのが
とても楽にできます。
何故、非線形関数を用いなければならないのでしょうか？それは、
線形関数を用いた場合、ニューラルネットワークの層を深くする意味が
なくなるからです。線形関数の問題点は、どんなに層を深くしても、
それと同じことを行う「隱れ層のないネットワーク」が必ず存在する、
という事実に起因します。
具体的に理解するためには、次の例を考えてみます。線形関数である、
h(x) = cx を活性化関数として、y(x) = h(h(h(x))) を行う計算を3層の
ネットワークに対応させて考えると、この計算は、y(x) = c * c * c * x の
かけ算を行いますよね、同じことはy(x) = ax (ただし、a=c3) の1回 の
かけ算で、つまり隱れ層のないネットワークで表現できてしまいます。
つまり、ニューロンを多層化して、細かい分析を行う意味がなくなって
しまうため、線形関数ではなく、非線形関数を用いて多層にわたる、
分析を可能とするのです。
Sigmoid 関数のグラフ

## Slide 13
Appendix: CNNアルゴリズム
x１
x3
hn
w1
w2
推定値() と正常値(y)を
比較し、誤差 を検出する
損失関数
μ
x2
w3
(μ番目のデータ)
入力値
出力値
（二乗和誤差）
θ(1)
.
.
hn
1
推定値（cnnからの出力値）
正常値（教師データ）
誤差関数（活性化関数）の採用 [中間層→出力層]
バイアス[Θ]

## Slide 14
x１
x2
w11 (1)
w11(2)
Y1_
h2
h1
h3
Y2_
y1
y2
推定値
正常値
データ
誤差(E)
誤差(E)
誤差逆伝搬法による機械学習
w12 (1)
w13 (1)
w12(2)
w21(1)
w22(1)
w23(1)
w21(2)
w22(2)
w31(2)
w32(2)
重みの修正
[中間層→入力層]
重みの修正
[中間層→入力層]
入力層(x1,x2 ..)から、経年劣化した分析対象のセンサーデータをニューラルネットワークを通して、新品時の正常データと比較し、誤差[error] を算出する
算出された誤差[error]データを基にして、各層の重みを修正する（誤差の逆伝搬）
重みを修正[学習する]することにより、限りなく正常データに近い補正データ[訓練データ]を作り出すことが可能となる。
この補正データ[訓練データ]を、入力値に対する各層の重みとして加えることにより、分析対象データ（センサーデータ）にどのような状態変化が起きているか分析可能となる。
つまり、ニューラルネットワーク上で訓練された重みデータ[補正データ]を利用して、故障検知や、品質分析に応用できることになる
重みの修正
[出力層→中間層]
重みの修正
[出力層→中間層]
Appendix: CNNアルゴリズム