## Slide 1
2018-2020中計重要戦略
レビュー
AI,RPA 研究開発
管理本部経営企画部
2018年12月6日
関係者外秘

## Slide 2: 1. 当初狙ったこと・実行施策
重点実施 | 実施内容 | KPI(2018) | KPI(2020)
人材育成/確保 ＆推進体制構築 | ・AI推進キーマンの採用 ・AIエンジニアの育成環境構築 ・2018年度POC推進体制の立上げ | ‐AIデザイナ採用 ‐AIエンジニアの育成開始 ‐AI推進体制立上げ | AIエンジニア育成継続 AI推進体制確立⇒推進へ
AI-OCR POC実施 | ・POC実施対象の確定（POC受注） ・上記推進体制による2018年度末に向けての計画の明確化 ・OCR以外のAI活用テーマの確定 | ‐POC実施計画策定 ‐POC実施先の確保 ‐POC完了＆製品化計画提示 | ・AI-OCR製品化 ・AI業務アプリ ・海外開発センター設立
OCR ロードマップ | ・預金者照会用の準定型製品リリース ・預金者照会に続く準定型/AI-OCRの製品リリースロードマップの確定 | -預金者照会用ﾘﾘｰｽ -製品化計画提示 | 
RPA | ・RPAベンダの選定と契約完了 ・体制構築と導入ノウハウの蓄積 ・RPAの1stユーザ導入 | -ベンダ契約完了 -BPO部門へのパイロット導入 -案件受注 | ・OCR技術パートナーとしての協業確立 ・自社RPA活用推進プロジェクト
AI/RPA マーケティング | ・RPA, AI推進ベンダーとしての認知度向上 | -日経「RPA総覧」掲載 -当社HPリニューアル | 未定
目指す姿
P
全社AIビジネス推進に必要な人材育成／確保＆推進組織確立を行い、以下の事業を推進する
‐AI-OCR(PoC)の実施および、AI-OCR製品化戦略の確立
‐準定型AI-OCR開発(預金者照会用)、およびリリース(製品化計画提示)
‐RPAベンダー選定とリセラー契約締結、RPA案件の受注
‐AI,RPA推進ベンダーとしての認知度向上

## Slide 3: 2. 実行施策の結果と評価
重点実施 | 結果 | 対 KPI | 評価
人材育成/確保 ＆推進体制構築 | ・7/1より、旧)SW開発部を発展解消させ、CEO直轄のAIビジネス推進室として活動開始。 ・2018年度上期までに、2018年度計画を推進可能な体制が整い、 以降、2019年度の製品開発に向け、さらに優れたAI技術を持つ即戦力となる人員の採用の推進を継続。 ・社内募集メンバー4名のスキル底上げを目的に社外教育 (株)STANDARD e-Learning 100時間を実施。 ・日本ディープラーニング協会の認定試験（G検定）に社員募集メンバーから4名合格、さらにE検定に1名合格 | ・AIデザイナ採用 ・AIエンジニア採用 | ○
 |  | AIエンジニアの教育開始 | ○
 |  | AI推進体制立ち上げ | ○
AI-OCR POC実施 | ・OCR以外のAI活用テーマの確定 1.AIプラットフォーム企画(AI業務アプリ企画(Image2Slide .etc.)) 2.AI技術開発パートナー強化戦略 ・POC実施対象の確定（POC受注） ・上記推進体制による2018年度末に向けての計画の明確化 | POC実施計画策定 | ○
 |  | POC実施先の確保 | ○
 |  | POC完了&製品化計画提示 | ×
OCRロードマップ | ・預金者照会用の準定型製品リリース 11月予定通りリリース(11/8完了報告済み) ・預金者照会に続く準定型/AI-OCRの製品リリースロードマップの確定 | 預金者照会用ﾘﾘｰｽ | ○
 |  | 製品化計画提示 | △
RPA | ・RPAベンダの選定と契約完了 verint:6月完了、RPA-T(BizRobo):交渉継続中 ・体制構築と導入ノウハウの蓄積(BOP部門へのパイロット導入) ゆうちょ2業務へRobot開発提供済み(削減効果:42h/月) ・RPAの1stユーザ導入 (クラシアン様,業務分析→PoC導入提案中) | ベンダ契約完了 | ○
 |  | BPO部門へのパイロット導入 | ○
 |  | 案件受注 | △
AI/RPA マーケティング | RPA, AI推進ベンダーとしての認知度向上 →マーケティング施策を実施 1.紙面PR（日経「RPA総覧」へ掲載） 2.HPリニューアル 3.AI ビジネス推進コンソーシアム(CTC社主催) へ参加(追加施策) | 日経「RPA総覧」掲載 | ○
 |  | 当社HPリニューアル | ○
D

## Slide 4: 3. 要因分析
C
結果から分かったこと
その結果となった要因分析
■人材育成/確保＆推進体制構築（ソリューション開発本部：大原さん→AIB：綿貫）
1.推進体制構築
2018年度、推進体制の確立は完了したが、2019年度以降のPGI,AI事業貢献(AI-OCR以外)の
ための組織編制構築が必要である。2019年度は、以下の2課体制でPGI事業貢献を計画する。
・AIソリューション開発課 ：AIソリューション(AI-OCR含)企画および、開発を担う
・AIビジネス企画課 ：AIソリューション企画および、拡販、さらに全社営業支援(AI提案支援)を担う
2.人材育成/確保
メンバーに対するAI技術教育は順調である、要因としては、教育環境が整備されていたこと(On-line学習、
経験者(AI研究開発経験者)からのOJT, さらにメンバー自身の学習意欲が後押しとなり、予想よりも大分
早く、AI-OCR(PoC)が進捗している(※現在、PoCの域を超え、業務投入ができる可能性が高い）
■AI-OCR(POC企画、実施) （ソリューション開発本部：大原さん→AIB：綿貫）
2018年度上期までに、どのようなAIソリューションを提供するかの製品戦略の合意をいただき、AI-OCR補完機能を
開発(PoC実施)することに決定、SMTB教育式贈与信託で利用している実帳票のご提供を受け、PoCを開始した。
現在はPoCの範囲を超えて、製品化(事業利用)の可能性が大きくなりつつある。要因は研究開発メンバー
の取組意欲・意識の高さに起因すると思われる。
しかし、製品化へ向けての完成度を高めるための課題(難題)が多く、開発が難航している。
開発難航の局面を打開するため、AI技術開発パートナー強化戦略を推進し、開発パートナー候補様へ
課題を共有して、ソリューション提案を頂く取組みを開始、継続している。
■AI-OCR製品評価、事業利用（コンサルティング部：藤倉さん）
AI-OCRベンダーの製品評価(PoC)は、計5社との提携の基に実施、リソース不足により、推進担当の
藤倉氏が孤軍奮闘状態が続き、9月より支援（AIB）を開始し、体制の立て直しを実施。評価作業から
多くの知見を得ているが、推進組織体制の強化が必要である。2019年度にむけて対策を検討する予定。

## Slide 5: 3. 要因分析
C
■OCRロードマップ（ソフトウェア技術部：鈴木部長）
3月プロダクト会議にて準定型OCR開発承認を受け、開発をスタートした。
当初の予定通り、6月にPolarisチームにβ版を提供、7月にPolarisチームからβ版をLUCAチームへ提供、
続いてLUCAチームから開発環境をFFGチームに提供を行った。
最後にFFG案件の実帳票を用いて実用性の確認を行い、11月プロダクト会議で開発完了報告を行った。
テキスト部分の抽出、認識やルールDroolの複雑さなど困難な部分が多かったが、
FFG案件実帳票を利用することができ、また社内有識者の協力を得て完了することができた。
ルール作成の難しさやテキスト部分の認識精度を上げるなどの残課題については作業を継続し、
今後の案件に対応できる製品にブラッシュアップしていく予定である。
結果から分かったこと
その結果となった要因分析
[状 況] ・Verint →リセラー契約は締結したものの、RPA製品・市場でのプレゼンスは低い。 ・BizRobo（RPA-T社） →国内プレゼンスの高い上記社とのリセラー契約交渉をORIX様フォローで進捗中 ・UiPath →リセラー契約のハードルが高く、技術支援パートナーを模索中 ・Automation Anywhere →コンタクト初回コンタクトはしたが、リセラー契約の具体的交渉には未達。技術支援パートナーの道を模索。 | [良い点] ・「RPA」は依然としてHOTなワード（働き方改革、各種セミナー・・・） →RPA有効活用にはデータ化が必須。業務全体を考慮すると、前処理・後処理（画像処理や補正入力）も必要。 ・「RPA」は商談のフックとして使える→RPAの導入分析などから、OCR、LUCA等の提案に繋げることが、PGIの強みを活かすことになる。 ・SIerからOCR案件引き合いの期待 →RPAで繋がっておくと、既存RPAリセラー各社から、OCRでの課題等で問合せを受け、案件化になる可能性あり。 | [悪い点（課題）] ・RPA単体を販売するビジネスは想定しづらい →対象顧客が、既にRPA製品を自主的に検討、又は導入しているところが多い →リセラーパートナー契約におけるハードルの高さ（下記例：UiPathリセラー契約条件） →ローラーをかける体制、体力。それに見合うビジネスリターンは見込みづらい。
■RPA（RPAベンダの選定と契約完了）（コンサルティング部：垣脇部長）
試算例：UiPathの場合
※半期3,000万が契約条件
→UiPath最小構成 約250万＊15件受注
→打率3割として50件のプロスペクトが必要。
それをクリアしても、値引率は18％・・・

## Slide 6: 3. 要因分析
C
結果から分かったこと
その結果となった要因分析
[状況] ・BPO部門で、ゆうちょ２業務へのRPA開発完了 （1業務は運用開始しもう1業務は導入承認待ち） ・導入キット（提案資料、分析ツール等）がほぼ完了 ・クラシアン案件 10月末 業務分析報告提示 11月 POC検討 12月 POC開始予定 2019年～ 本格導入 | [良い点] ・一定のRPA開発、導入ノウハウは蓄積された。 ・クラシアン案件の提案と並行し、提案プロセスの策定、各種分析ツール等のドキュメントを作成が完了。 ・分析の結果、RPA導入の期待効果が出そうな結論に至る。 ・POC～本格導入受注に向けて営業支援継続中。 | [悪い点（課題）] ・導入実績、開発ノウハウが、まだまだ未熟→成長の為には、案件対応（エンドユーザー）だけでは難しい →①BPO部門での利用拡大 →②自社での積極的活用 ・案件数をこなしていないため、他社提案への流用適用度は未知数。
■RPA（体制構築と導入ノウハウの蓄積/1stユーザ導入）（コンサルティング部：垣脇部長）

## Slide 7: 3. 要因分析
C
結果から分かったこと
その結果となった要因分析
■マーケティングコミュニケーション（RPA, AI推進ベンダーとしての認知度向上）（ソリューション開発本部：大原さん）
# | 結果/気付き（課題） | 要因分析 | 今後に向け（対策）
1 | リードを獲得するだけが目的であれば、手段は豊富に存在する | AI/RPAがHOTな話題であるため、イベント会社、メディア、製品ベンダーは当該テーマのセミナーや展示会への協賛社を積極募集 | ・継続して適切なイベントへ参加 ※但し#2、#3の考慮が必要
2 | 優良リードの獲得に向けては、イベント後の活動方法を再考する必要があるかもしれない | 獲得名簿への担当営業アサインは行っているが、各自が持つ既存顧客対応も並行のため、新規顧客の積極的な開拓に限界があると思われる | ・新規顧客開拓の営業マネージメント強化 ・AI/RPA営業支援体制強化 （但しリソース見合い）
3 | 具体的なソリューションとしてのコンテンツ充実が必要 | HP掲載内容や展示会出展物が、具体的なソリューションでは無くコンセプトベース。PGIならではの訴求力が弱く、POCレベルで止まる案件が多かった（製造系） | ・AI-OCR,Image2Slide等の製品化推進 ・RPA導入コンサルのメニュー化
4 | 社内でのAI/RPAに関する認知度向上 | 当社におけるAI/RPAは、単独製品ではなく、PGIが目標とする業務自動化推進の中で、何をAsIsのままRPAに任せるのか、どのようなデータが有ればAIが適用可能なのか、等々業務ソリューションの１ツールとしてとらえる必要があるが、そのコンセプトが広く共有はされていない | ・AIB推進、コンサル部隊主催の社内教育充実 ・G検定取得推進

## Slide 8: 4. 課題/対策まとめ
C
要因分析まとめ（課題/対策まとめ）
■人材育成/確保＆推進体制構築
1.推進体制構築
1.1 2018年度、推進体制の確立完了。
1.2 2019年度は、以下の2課体制でPGI事業貢献を計画する。
・AIソリューション開発課：AIソリューション(AI-OCR含)企画および、開発を担う
・AIビジネス企画課：AIソリューション企画および、拡販、さらに全社営業支援(AI提案支援)を担う
2.人材育成/確保
2.1 メンバーに対するAI技術教育は、順調であり、一定の成果を得た(G検定、E検定 取得）
（課題）2019年度以降、本格的なAIビジネス推進を実現するための2課体制を整えていくが、中途人材採用が
難航している。人事採用チームの支援を得るための材料を積極的に提供し、人材確保に努める（対策）。
■AI-OCR(POC企画、実施)
1.AI-OCR製品評価、事業投入
当初計画していた4社に、AI inside社を加えて、FFG案件、他で実施。実施における問題点としては、
要員の不足により、コンサルティング部、藤倉氏の孤軍奮闘状況が続いた。9月よりAIBで支援を実施、
ある程度の作業負荷分散を実現したが、2019年度以降も要員不足が懸念される（課題）。
2019年度に向けて、対策を協議する必要がある。（対応策協議）
2.AI-OCR（内製化）PoC実施
SMTB教育資金贈与信託で利用している実帳票のご提供を受け、AIB内製版のAI-OCR開発（PoC）開始、
本件は、2018年期初の計画として、AIBメンバーの教育育成、2019年度以降のAIソリューション開発の準備と
メンバー知識醸造を目的としていたが、現在はPoCの域を超え、2019年度以降の事業投入の可能性が高くなり
つつある。現状、開発が難航している部分があり（課題）、外部識者の知見をいただき（共同研究開発）
（対策）、2019年度に事業投入（事業利用）を目指し開発を継続する。

## Slide 9: 4. 課題/対策まとめ
C
要因分析まとめ（課題/対策まとめ）
■OCRロードマップ（ソフトウェア技術部：鈴木部長）
FFG案件の実帳票を用いて実用性の確認を行い、11月プロダクト会議で開発完了報告を行った。
テキスト部分の抽出、認識やルールDroolの複雑さなど困難な部分が多かったが、
FFG案件実帳票を利用することができ、また社内有識者の協力を得て完了することができた。
（課題）ルール作成の難しさやテキスト部分の認識精度を上げる必要がある。
（対策）案件毎にブラッシュアップを実施する。
■RPA（RPAベンダの選定と契約完了）（コンサルティング部：垣脇部長）
前頁（“３．要因分析”）に「状況（まとめ）、悪い点（課題）、良い点（対策）」にまとめていただいている、
当該ページをご参照いただきたい。
■マーコム（RPA, AI推進ベンダーとしての認知度向上）（ソリューション開発本部：大原さん）
前頁（“３．要因分析”）に「結果/気づき、要因分析（課題）、今後に向け（対策）」をまとめていただいている、
当該ページをご参照いただきたい。
2019年度以降のマーコム戦略に関しては、予算計上を含め、未定。現在は、マーコム戦略に投入できる
リソースも予算もないため、2019年度、AIB2課制の実現以降、“AIビジネス企画課”で当該タスクを担当する予定。

## Slide 10: 5. 目指す姿と重点実施
重点 | 実施内容 | KPI(2019) | KPI(2021)
・AI-OCR 研究開発 ・AI業務アプリ企画・開発 ・技術開発 パートナー 強化戦略 | ・AI-OCR(内製開発)の完成度を高め事業導入を実現する ・AI-OCR以外のAI業務アプリ企画およびプロトタイプ開発(海外企業との共同研究開発推進) ・国内外のAI技術開発パートナー強化戦略を継続する （2018年度からの継続課題） ・国内外のAI-OCRベンダーとの連携強化による、BPOサービスの拡大および各サービスの充実化を推進する。 | ・AI-OCR事業投入 ・AI業務アプリ、プロトタイプ推進 ・AI技術開発スキーム構築 | ・AI-OCR事業利用 ・AI業務アプリ、リリース ・AI開発センター計画策定
Polaris 拡張 ICRサービス | Polaris拡張ICRサービス開発 パートナーベンダーのAI-OCRや、内製版AI-OCR, XDRⅢやその他、PGIのソフトウェアプロダクトを戦略的に統合する基盤の企画、開発、業務利用を実現する。 ※Polaris拡張ICRサービス（統合基盤サービス）により、これまでのサイロ型でサービスを提供する形態から、統合基盤サービス型のサービス提供形態へと移行を遂げる。 | ・グランドデザイン完了 ・基本設計完了 ・詳細設計＆開発開始 ・AI-P運用開始 ・準定型OCR製品化計画提示 | 未定
RPAビジネス 推進 | ・RPA進化への対応準備として、RPA理解促進（社内教育、情報連携）を実施 ・RPAベンダーとの関係強化、製品進化マイルストーン把握 ・ユーザ要件の把握、ソリューション開発へ ・RPA社内利用促進プロジェクト発足・推進 | ・RPAベンダースキーム確立 ・RPAソリューション企画＆開発開始 ・社内利用開始 | ・RPA社内利用
目指す姿
A
全社AI, RPAビジネス推進に必要な推進組織確立(*AIBは2課体制)を行い、以下の事業を推進する
-内製開発による、AI-OCRの完成度を高め、事業貢献を実現する
-AI技術開発パートナー（国内/海外）との共同研究開発推進、およびオフショア拠点構築検討
-AIプラットフォーム企画推進(Polaris 拡張 ICRサービス開発、AI業務アプリケーションの搭載)
-RPAソリューション企画/開発、RPA社内利用推進Pj発足・推進および、案件の獲得

## Slide 11: 6. 重要戦略の実行計画（Q計画書）
重要戦略 |  |  | オーナー |  | 
項目 |  | 実施内容 |  | KPI(2019) | 
1.AI-OCR研究開発 |  | ①共同研究開発パートナー評価と選定（提携開発開始） |  | 新たな知見(技術)の創出と応用 | 
（事業投入） |  | ②AI-OCR（AIB内製版）の事業投入（事業利用開始） |  | AI-OCR事業利用 | 
2. Polarisドライバ開発 |  | ①グランドデザインおよび基本（詳細）設計実施（完了） |  | 設計作業完了 | 
 |  | ②開発開始、テスト完了、業務利用開始 |  | 開発＆テスト、運用開始 | 
3.RPAビジネス推進 |  | ①ユーザ要件把握とソリューション開発実施 |  | RPAソリューション企画・開発 | 
（社内利用Pj発足＆開始） |  | ②RPA社内利用促進プロジェクト発足・推進 |  | RPAソリューション社内利用 | 
項目 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q
1.AI-OCR 研究開発 ・AI業務アプリ企画・開発 ・技術開発 パートナー 強化戦略 | ・共同研究開発パートナーの評価と選定（提携） ・AI業務アプリ企画・設計 ・パートナー企業との共同研究開発による新たな知見の創出 | ・AI-OCR内製開発の完成度を60％～70％まで推進 ・AI業務アプリ企画・設計およびプロトタイプ開発 ・海外技術提携企業候補評価、技術提携検討開始 | ・AI-OCR内製開発の完成度を70%～80%まで推進 ・AI業務アプリ、プロトタイプ評価、マーケティング分析 ・海外技術提携候補企業評価完了、技術提携開始 | ・AI-OCR内製開発版の事業投入（事業利用）実現 ・AI業務アプリ、プロダクト検討 ・海外技術提携企業とのAI製品開発開始
2.Polaris 拡張 ICRサービス | ・グランドデザイン（企画）完了予定 ・基本設計準備 1)リソース手配 2)プロジェクト準備 | ・基本設計開始～完了予定 ・詳細設計開始～完了予定 ・実装作業準備 1)開発チーム組織 2)プロジェクト開始 | ・開発開始～完了予定 ・テスト開始～完了予定 1)単体・結合テスト 2)総合テスト・UAT開始 | ・運用開始（予定） ・運用レビュー実施（予定） ・次期計画検討
3.RPA ビジネス推進 | ・RPA理解促進（社内教育、情報連携） ・RPAベンダーとの関係強化、製品進化マイルストーン把握 | ・RPA理解促進（社内教育、情報連携） ・RPAベンダーとの関係強化、製品進化マイルストーン把握 | ・ユーザ要件の把握、ソリューション開発へ ・RPA社内利用促進プロジェクト発足・推進 | ・ユーザ要件の把握、ソリューション開発へ ・RPA社内利用促進プロジェクト発足・推進 ・RPA社内利用開始
A